АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕМЛЯНИЧНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БАРЫШСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2021                                                                                                                                                                            № 64-А                                                                                                                                                                                                                                                                           Экз. №_____

п. Земляничный

О внесении изменений (Постановление от 10.11.2020 № 33-А)

В соответствии с Федеральным законом   Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  Постановление администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 10.11.2020 № 33-А «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению администрации МО «Земляничненское сельское поселение» от 10.11.2020 № 33-А в «Паспорте программы» в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» слова «5 175 264,17 рублей» заменить словами «5 799 934,04 рублей», слова «2021 год – 1 743 372,17  рублей» заменить словами «2021 год – 1 645 183,47 рублей»,  слова «2022 год – 679 000 рублей» заменить словами «2022 год – 700 430,00 рублей», слова «2024 год – 679 000  рублей» заменить словами «2024 год – 1 380 428,57 рублей»;

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«	                                                                                             Приложение № 2

к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение

территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала | окончания |  |  |  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание уличного освещение | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2024 | Содержание уличного освещение | 2024 | Обеспечение функционирования действующих точек освещения | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 944810,26 | 166 732 (без изменений) | 166648,26 | 221430 | 195000 | 195000 |  |
| 1.2. | Ремонт уличного освещения | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2024 | ремонт уличного освещения | 2024 | Обеспечение функционирования действующих точек освещения | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 83380 | 41 280 (без изменений) | 2100 | 10000 | 15000 | 15000 |  |
| 1.3. | Обеспечение освещения дворовых территорий в поселке Земляничный МО «Земляничненское сельское поселение» Барышского района | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2024 | 2024 | Организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий | 2024 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 14028,57 | 0 (без изменений) | 0 | 0 | 0 | 14028,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 549920 | 0 (без изменений) | 0 | 0 | 0 | 549920 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 137480 | 0 (без изменений) | 0 | 0 | 0 | 137480 |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1729618,83 | 208012 (без изменений) | 168748,26 | 231430 | 210000 | 911428,57 |  |
| 2. Содержание памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и памятников и обелисков | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2024 | Содержание и памятников и обелисков | 2024 | Содержание и памятников и обелисков | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 166703 | 76988 (без изменений) | 29715 | 20000 | 20000 | 20000 |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 166703 | 76988 (без изменений) | 29715 | 20000 | 20000 | 20000 |  |
| 3. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Озеленение населенных пунктов поселения и уход за зелеными насаждениями | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2024 | Озеленение населенных пунктов поселения и уход за зелеными насаждениями | 2024 | Посадка деревьев и кустарников | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 25200 | 10 200 (без изменений) | 0,0 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 25200 | 10 200 (без изменений) | 0,0 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| 4. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Спил аварийных и сухих деревьев | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2024 | Спил аварийных и сухих деревьев | 2024 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 73112 | 43112 (без изменений) | 0,0 | 10000 | 10000 | 10000 |  |
| 4.2. | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2024 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 2024 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 2307931,81 | 430115,35 (без изменений) | 575816,46 | 434 000 | 434 000 | 434 000 |  |
| 4.3. | Обустройство площадок накопления ТКО в пос. Земляничный, д. Богдановка, с. Конновка, д. Семиродники | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2020 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 2020 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 6264,65 | 6264,65 (без изменений) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 508563,99 | 508563,99 (без изменений) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 111636,01 | 111636,01 (без изменений) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Создание и обустройство хоккейной коробки в п. Земляничный, ул.Плодопитомническая МО «Земляничненское сельское поселение» Барышского района» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 2021 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 11428,57 | 0 (без изменений) | 11428,57 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 459200 | 0 (без изменений) | 459200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 100800 | 0 (без изменений) | 100800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. | Устройство металлического ограждения для детской площадки в п. Земляничный | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 2021 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 37027 | 0 (без изменений) | 37027 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Благотворительные взносы населения | 19747,60 | 0 (без изменений) | 19747,60 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 190069,00 | 0 (без изменений) | 190069 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6. | Устройство беседки в с. Конновка | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 2021 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 2631,58 | 0 (без изменений) | 2631,58 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 50000 | 0 (без изменений) | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3878412,21 | 1099692 (без изменений) | 1446720,21 | 444 000 | 444 000 | 444 000 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 5799934,04 | 1394892 (без изменений) | 1645183,47 | 700430 | 679000 | 1380428,57 |  |

.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                        В.Г. Юдин

Андрианов А.В..

2-18-12