АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕМЛЯНИЧНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БАРЫШСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2024                                                                                                                                                                                № 55-А

Экз. №_____

п. Земляничный

О внесении изменений (Постановление от 10.11.2020 № 33-А)

В соответствии с Федеральным законом   Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  Постановление администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 10.11.2020 № 33-А «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» следующие изменения:

1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

«

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (Муниципальный заказчик–координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |  |
| Исполнители и соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |  |
| Проекты, реализуемые в составе муниципальной программы | не предусмотрены |  |
| Цели муниципальной программы | Цель: Повышение уровня благоустройства, улучшение архитектурного облика и создание благоприятных условий жизни населения Задачи: - благоустройство территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями; - повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности, охрана жизни и здоровья людей |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программ | - Обеспечение функционирования действующих точек освещения; - Содержание и ремонт памятников и обелисков; - Посадка деревьев и кустарников; - Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием. |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2026 годы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объём бюджетных ассигнований муниципального бюджета МО «Земляничненское сельское поселение» на финансовое обеспечение реализации Программы составляет 10 158 888,13 рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1 394 892,00 рублей 2021 год - 1 645 183,47 рублей 2022 год - 578 492,82 рублей 2023 год – 895 010,62 рублей 2024 год - 2 700 367,22 рублей 2025 год – 1477636,00 рублей 2026 год – 1467306,00 рублей |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение эстетического качества сельской среды и формирование образа современного села, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности. 2. Создание благоприятных комфортных условий проживания и отдыха населения. 3. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |  |

.»

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень целевых индикаторов  муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования

«Земляничненское сельское поселение»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение функционирования действующих точек освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Содержание и ремонт памятников и обелисков | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Посадка деревьев и кустарников | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

.»

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«	                                                                                             Приложение № 2

к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение

территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

| № п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала | окончания |  |  |  |  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  | 17 |
| 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание уличного освещение | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2026 | Содержание уличного освещение | 2026 | Обеспечение функционирования действующих точек освещения | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 1456098,09 | 166 732 (без изменений) | 166648,26(без изменений) | 213495,26(без изменений) | 173267.18 (без изменений) | 265355,39 | 230600 |  |  |  |  |  | 240000 |
| 1.2. | Ремонт уличного освещения | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2026 | ремонт уличного освещения | 2026 | Обеспечение функционирования действующих точек освещения | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 498070,10 | 41 280 (без изменений) | 2100(без изменений) | 15414,77 (без изменений) | 91955,0(без изменений) | 107320,33 | 120000 |  |  |  |  |  | 120000 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1954168,19 | 208012 (без изменений) | 168748,26(без изменений) | 228910,03 (без изменений) | 265222,18 (без изменений) | 372675,72 | 350600 |  |  |  |  |  | 360000 |
| 2. Содержание памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и ремонт памятников и обелисков | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2026 | Содержание и памятников и обелисков | 2026 | Содержание и памятников и обелисков | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 849689,00 | 76988 (без изменений) | 29715(без изменений) | 0,0 (без изменений) | 13917 (без изменений) | 609069,00 |  | 60000 | 60000 |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 849689,00 | 76988 (без изменений) | 29715(без изменений) | 0,0 (без изменений) | 13917 (без изменений) | 609069,00 |  | 60000 | 60000 |  |  |  |  |
| 3. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Озеленение населенных пунктов поселения и уход за зелеными насаждениями | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2026 | Озеленение населенных пунктов поселения и уход за зелеными насаждениями | 2026 | Посадка деревьев и кустарников | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 10200 | 10 200 (без изменений) | 0,0(без изменений) | 0,0 (без изменений) | 0.00 (без изменений) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 10200 | 10 200 (без изменений) | 0,0(без изменений) | 0,0 (без изменений) | 0.00 (без изменений0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Спил аварийных и сухих деревьев | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2026 | Спил аварийных и сухих деревьев | 2026 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 175086,08 | 43112 (без изменений) | 0,0(без изменений) | 40000 (без изменений) | 91974,08 (без изменений) | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.2. | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2026 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 2026 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 5604055,46 | 430115,35 (без изменений) | 575816,46(без изменений) | 309582,79 (без изменений) | 523897,36 (без изменений) | 1690301,50 |  | 1047036 |  |  |  | 1027306 |  |
| 4.3. | Обустройство площадок накопления ТКО в пос. Земляничный, д. Богдановка, с. Конновка, д. Семиродники | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2020 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 2020 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 6264,65 | 6264,65 (без изменений) | 0(без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 508563,99 | 508563,99 (без изменений) | 0(без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 111636,01 | 111636,01 (без изменений) | 0(без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.4. | Создание и обустройство хоккейной коробки в п. Земляничный, ул.Плодопитомническая МО «Земляничненское сельское поселение» Барышского района» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 2021 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 11428,57 | 0 (без изменений) | 11428,57(без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 459200,00 | 0 (без изменений) | 459200 (без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 100800,00 | 0 (без изменений) | 100800 (без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.5. | Устройство металлического ограждения для детской площадки в п. Земляничный | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 2021 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 37027,00 | 0 (без изменений) | 37027 (без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Благотворительные взносы населения | 19747,60 | 0 (без изменений) | 19747,60(без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 190069,00 | 0 (без изменений) | 190069 (без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.6. | Устройство беседки в с. Конновка | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2021 | 2021 | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 2021 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 2631,58 | 0 (без изменений) | 2631,58(без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 50000,00 | 0 (без изменений) | 50000 (без изменений) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.7. | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | 2020 | 2026 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 2026 | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Бюджет МО «Земляничненское сельское поселение» | 68321,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28321,00 |  | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  | 7344830,94 | 1099692 (без изменений) | 1446720,21(без изменений) | 349582,79 (без изменений) | 615871,44 (без изменений) | 1718622,50 |  | 1067036 |  |  | 1047306 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 10158888,13 | 1394892 (без изменений) | 1645183,47(без изменений) | 578492,82 (без изменений) | 895010,62 (без изменений) | 2700367,22 |  | 1477636 |  |  | 1467306 |  |  |

.»

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                 Приложение № 3

к муниципальной программе

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования

«Земляничненское сельское поселение»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1 | Повышение эстетического качества сельской среды и формирование образа современного села, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности; | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2 | Создание благоприятных комфортных условий проживания и отдыха населения; | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки | % | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

.»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                        В.Г. Юдин